2026년 9월 30일  |  개발 협의 자료 v2.0

TX TMS 개발 협의 안내

프로토타입 협의 사항에 대한 와이어링크(기획 담당)의 답변과 이번 개발 요청 범위를 공유합니다. 첨부 Excel의 「협의사항」·「기능 정의」 시트 회신란에 구현안, 예상 공수, 미확정 조건을 작성해 주시기 바랍니다. 이번 회신은 개략 견적(가견적) 산정용이며, 미확정 항목은 제안하시는 방안을 기준으로 산정하되 적용한 가정을 적어 주시기 바랍니다. 협의 결과를 반영한 확정 견적은 별도로 요청드립니다.

자료를 읽는 순서

| 파일 | 확인할 내용 |
| --- | --- |
| 01_TX_TMS_제품소개서_v3.pptx | 제품의 목적, 주요 사용자와 핵심 업무 흐름을 확인하실 수 있습니다. |
| 02_TX_TMS_제품기획서_v1.7.8.docx | 작성부터 검수, 선택적 승인, 완료까지의 업무 규칙과 역할별 권한을 설명합니다. |
| 03_TX_TMS_기능명세_협의회신_v2.0.xlsx | 「협의사항」(협의 24개)과 「기능 정의」(세부 기능 99개) 두 시트로 구성됩니다. |

이번에 요청드리는 개발 범위

견적 검토 대상은 상위 기능 53개, 세부 기능 99개(1차 90개, 후속 9개)입니다. 기존 개발범위 협의표 v0.2의 상위 번호 51개를 유지하고 E-11 고객사 관리, E-12 초기 설정·시드 운영을 추가했습니다.

1차는 시연용 화면이 아니라 실제로 사용할 수 있는 제품 구현을 요청합니다. 범위는 실제 계정 자체 로그인, 서버 권한 확인, 작성·검수·선택적 승인, 완료본 검색·이력·내보내기, 규칙 기반 교정 실행, 솔루션 제공사 기본 운영입니다. 다만 역할별 체험 로그인(A-1.2)은 시연·검증용으로 1차에 포함하므로 실제 인증(A-1.1)과 구분하여 산정해 주시기 바랍니다(협의 24). 화면설계서와 UI·UX 디자인 시안은 제공하지 않으며, 프로토타입을 참고해 기본 화면과 기능 동작을 먼저 구현한 뒤 구현 화면을 보고 사용성 수정 사항을 전달하겠습니다. 기능 범위나 업무 규칙의 변경이 필요하면 별도로 협의합니다.

이전 기획서 대비 주요 변경 내용은 다음과 같습니다.

관리자를 고객사 관리자와 솔루션 운영 담당자로 구분했습니다. 작성 중 요청은 작성자만 조회합니다. 확정 납기·긴급도는 1차에 고객사 관리자·대표 검수자·승인자가 변경할 수 있고, 승인 대기 중에는 승인자만 변경합니다. 고객사(납품처)별 조정 방식은 협의 18에서 협의드립니다.

10월 말 시연은 목표 일정입니다. 가능한 일정, 투입 인력, 사전 결정 사항과 조정안을 제시해 주시기 바랍니다. 일정에 맞춰 범위(1차·후속 분류, 구현 수준)를 조정해야 하면 협의로 변경할 수 있으며, 제안 단계(「기능 정의」 M열)와 사유(N열)를 적어 주시기 바랍니다.

Excel 회신 방법

| 시트 | 작성할 내용 |
| --- | --- |
| 협의사항 | H열에 회신해 주시면 와이어링크가 I열에 결정을 기록하고, 양측 확인 후 J~K열에 진행 상태와 합의일·근거를 남깁니다. 관련 기능 ID는 L열에 있습니다. |
| 기능 정의 | K~N열에 구현 가능 여부·이견, 예상 공수(MD, 1인 1일), 제안 단계, 산정 전제와 영향을 작성합니다. 여러 기능을 함께 산정하면 대표 기능의 L열에 공수를 한 번 적고 나머지 행 N열에 대표 기능 ID를 표시합니다. 범위 변경이 필요하면 관련 협의 번호에서도 논의해 주시기 바랍니다. |

「협의사항」은 프로토타입 질문 19건과 추가 협의 19건을 주제별로 통합한 24개 항목입니다. 질문 중 기본 방향을 답변한 것은 10건, 세부 조건이 미정인 것은 9건이며, 기본 방향 항목도 상세 설계 확인이 필요할 수 있습니다. 회신이 없는 항목은 합의된 것으로 보지 않고 별도로 확인을 요청드립니다.

견적 산정 전에 확인할 사항

결정 시점이 「견적 전」인 협의는 구현 방식과 공수에 영향을 줍니다. 교정 엔진 명세·시드(협의 15), 채널 규격(협의 03), 첨부파일(협의 04), 대량 등록 행 수·성능(협의 05), 공지 예약 게시(협의 11), 로그 보존(협의 17), 운영 규모·복구(협의 21), 운영 관리 화면(협의 22), 견적·일정·인수(협의 24)에 대해 확정이 필요한 시점과 대안을 우선 회신해 주시기 바랍니다. 고객사별 권한 변동(협의 18)은 설계 전에 협의하되, 공수에 영향이 있으면 가정을 적어 주시기 바랍니다.

교정 엔진 동작 명세·유형별 시드·기대결과와 예상 운영 규모(협의 21)는 와이어링크가 제공할 예정입니다. 현재 기능 정의는 교정 기능의 포함 범위와 연동 책임만 설명하며 엔진 상세 명세를 대신하지 않습니다.

견적과 함께 요청드리는 내용

견적에는 ① 1차·후속 구분, 단가·총액, 외부 서비스·운영 비용 ② 투입 인력, 단계별 일정, 시험 환경·완료 기준 ③ 프런트엔드 개발(프로토타입 참고 기본 화면·동작)과, 이와 구분한 UI 디자인·퍼블리싱·구현 후 보완의 범위·공수 ④ 소스코드·DB 구조·API·배포·운영 문서의 제공 범위, 데이터·소스코드 소유 관계, 유지보수 범위를 포함해 주시기 바랍니다. 생성형 AI·OCR·실시간 동시 편집 등 제품소개서의 후속 검토 분야는 99개 기능의 산정 대상이 아닙니다.

문서 간 차이와 변경 관리

제품소개서는 제품 개요, 기획서는 업무 규칙, Excel은 기능별 요청 범위와 회신·합의 기록을 담습니다. 세부 조건과 미확정 사항은 Excel 「협의사항」을 기준으로 협의하며, 해석이 다르거나 범위 변경이 필요하면 협의 번호·기능 ID 기준으로 논의해 결정과 합의일·근거를 기록하고 관련 문서를 함께 갱신합니다. 협의 01~19의 「관련 기능·자료」는 프로토타입의 점선 표시 명칭을 그대로 썼습니다. 승인 단계, 알림, 납기 기준, 권한 범위 등 일부 정책은 고객사(납품처)에 따라 달라질 수 있으니 고려하여 산정해 주시기 바랍니다.